AI 복합 매매 시그널 대시보드 시스템
상세 구축 계획서

자동매매(Execution)를 제외하고, 시그널 생성·평가·모니터링·알림에 집중한 통합 구축안

| 문서 목적 | SPY/QQQ 중심의 복합 매매 시그널 생성 시스템을 실제 구축 가능한 수준으로 구체화 |
| --- | --- |
| 핵심 범위 | 데이터 수집, 피처 가공, AI/룰 기반 점수화, 대시보드, 알림, 운영 모니터링 |
| 제외 범위 | 주문 실행, 증권사 API 체결, 자동매매, 포지션 관리 자동화 |
| 문서 성격 | 기획서 + 개발 착수 문서 + 아키텍처 초안 |

핵심 원칙: 이 시스템은 “자동 주문”이 아니라 “판단 보조”에 집중한다. 즉, 사용자가 직접 주문을 내린다는 전제 아래, 시장 판단에 필요한 근거를 일관된 기준으로 제공하는 것이 목적이다.

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 프로젝트 정의

본 시스템은 거시경제, 시장 심리, 기술적 분석, 뉴스 감성, AI 예측 결과를 하나의 파이프라인으로 통합해 SPY와 QQQ의 투자 시그널을 산출하는 시스템이다. 결과는 0~100점 점수, 시장 레짐, 최종 액션(Strong Buy / Buy / Hold / Sell / Strong Sell) 형태로 제공된다.

## 1.2 추진 배경

실제 투자 판단에는 금리, 물가, 변동성, 심리, 가격 구조, 뉴스 흐름 등 복수의 요소가 동시에 영향을 미친다. 그러나 대부분의 투자 도구는 특정 축만 보여주며, 사용자가 여러 화면과 여러 사이트를 오가며 스스로 종합 판단해야 한다. 본 프로젝트는 이 분절된 흐름을 하나의 구조로 묶어 일관된 판단 체계를 만든다.

## 1.3 범위

본 프로젝트의 범위는 데이터 수집, 시그널 생성, 저장, API 제공, 웹/모바일 시각화, 텔레그램/디스코드 알림, 모델 검증, 운영 모니터링까지다. 주문 실행, 체결, 리밸런싱 자동화는 범위에서 제외한다.

# 2. 시스템 목표

## 2.1 핵심 목표

SPY 및 QQQ에 대해 매일 또는 장중 주기적으로 신뢰도 높은 투자 시그널을 생성하고, 사용자가 빠르게 판단할 수 있도록 직관적인 방식으로 제공한다.

## 2.2 핵심 산출값

각 자산별로 종합 점수(0~100), 시장 레짐, 최종 액션, 구성 점수(Macro/Technical/Sentiment/News/Consensus), Override 여부와 근거 요약을 생성한다.

## 2.3 사용자 가치

사용자는 단순 신호가 아니라 ‘왜 이 신호가 나왔는지’를 함께 볼 수 있어야 한다. 따라서 본 시스템은 직관성, 설명 가능성, 일관성의 세 요소를 동시에 충족해야 한다.

# 3. 전체 아키텍처

## 3.1 구조 요약

전체 시스템은 Data Ingestion Layer, Processing & Feature Engineering Layer, Signal Engine Layer, Storage & API Layer, UI & Notification Layer의 5개 계층으로 구성한다.

## 3.2 실행 원리

외부 데이터 수집기(Python)가 원천 데이터를 가져오고, 가공된 피처를 만든 뒤, AI/룰 엔진이 최종 점수를 계산한다. 결과는 DB에 저장되며, Nest.js API가 이를 웹/앱/텔레그램으로 전달한다.

# 4. 데이터 파이프라인

## 4.1 수집 대상

거시경제(FRED 기반 CPI, 기준금리, 실업률, 장단기 금리차), 시장 심리(Fear & Greed, VIX), 가격 및 기술 데이터(SPY, QQQ OHLCV, 기술지표), 뉴스 센티멘트(FinBERT 등), 애널리스트 컨센서스(Finnhub/Alpha Vantage 등)를 수집한다.

## 4.2 ETL 흐름

수집 → Raw 저장 → 검증 → 정제 → 결측치 처리 → 피처 생성 → 모델 추론 → 점수 결합 → Override 적용 → DB 저장 → 알림 발송 순으로 처리한다.

## 4.3 운영 주기

일별 종합 배치와 장중 경량 업데이트를 분리한다. 프리마켓 기준 1회 종합 계산, 장중 1시간 단위 업데이트, 종가 후 확정 배치를 권장한다.

## 4.4 데이터 품질 관리

각 source별 timestamp를 저장하고 stale 여부를 표시한다. 수집 실패 시 fallback source 또는 전일 데이터 사용 여부를 명시하며, rate limit 및 스크래핑 실패에 대응하는 예외 처리 정책을 둔다.

# 5. 기술적 분석 모듈 고도화

## 5.1 개편 방향

기존 RSI/MACD 중심의 단순 기술 점수 체계에서 벗어나, 시장 구조와 가격 행동을 반영하는 멀티 레이어 기술 판단 엔진으로 재설계한다.

## 5.2 하위 레이어 구성

Trend Layer, Structure Layer, Action Layer, Ichimoku Layer, Gaussian Regression Layer의 5개 하위 점수로 Technical Structure Score(0~100)를 산출한다.

## 5.3 Price Action(PA)

지지/저항 반응, 돌파와 재테스트, 실패 돌파, 꼬리 길이, 종가 위치를 반영한다. 캔들 1개의 모양보다 ‘어디에서 나왔는지’를 더 중요하게 취급한다.

## 5.4 ICT 구조 분석

Break of Structure(BOS), Market Structure Shift(MSS), Liquidity Sweep, Fair Value Gap(FVG), Premium/Discount 구간을 반영한다. ICT 전체 교리를 그대로 넣는 것이 아니라 정량화 가능한 구조적 요소만 채택한다.

## 5.5 캔들 패턴

하라미, 엔걸핑, 도지, 해머, 슈팅스타, 모닝스타, 이브닝스타 등을 감지한다. 단, 패턴 단독 출현보다 지지/저항, 추세, ICT 구조와 결합된 맥락 점수에 더 높은 비중을 둔다.

## 5.6 일목균형표

가격과 구름의 위치, 전환선/기준선 관계, 후행스팬 정렬, 미래 구름 방향을 통해 추세 상태와 전환 가능성을 평가한다.

## 5.7 가우시안 회귀(25일)

25일 스무딩 중심선과 현재 가격의 괴리를 기반으로 과열, 침체, 평균회귀 가능성을 계산한다. 회귀선 기울기와 잔차 기반 밴드를 함께 보조 지표로 활용할 수 있다.

# 6. 시그널 엔진 설계

## 6.1 모듈 A: Macro AI

거시경제 지표와 시장 환경 변수를 바탕으로 1주~1개월 방향성 확률을 산출한다. 초기 구현은 XGBoost/LightGBM 기반 분류 모델을 권장한다.

## 6.2 모듈 B: Technical Structure Score

PA, ICT, 캔들패턴, 일목균형표, 25일 가우시안 회귀를 포함한 고도화된 기술 분석 레이어를 통합해 현재 시장 구조와 반응 강도를 점수화한다.

## 6.3 모듈 C: Sentiment & News

Fear & Greed, VIX, 뉴스 감성, 일부 컨센서스 요소를 결합해 시장 심리 및 정성 흐름을 점수화한다.

## 6.4 모듈 D: Composite Score

Macro 35%, Technical 40%, Sentiment 15%, News/Consensus 10%와 같이 가중 합산하는 구조를 기본안으로 두되, 백테스트를 통해 조정한다.

## 6.5 Hard Rule Override

AI가 상승을 예측하더라도, ICT 약세 구조 + 구름 하단 재진입 실패 + 강한 약세 패턴 + 변동성 급등이 동시에 발생하면 Buy를 Hold 또는 Sell로 제한한다. 데이터 stale 상태에서도 강한 액션을 억제한다.

## 6.6 레짐 분류

Risk-On, Neutral, Risk-Off, Panic, Recovery, Euphoria 등의 레짐을 VIX, Fear & Greed, 추세 정렬, 뉴스 흐름을 조합해 분류한다.

# 7. 저장소 및 API 설계

## 7.1 저장소 역할

Raw 데이터, 피처 스냅샷, 모델 예측 결과, 최종 시그널, 구성 점수, 배치 로그, 알림 이력을 모두 저장한다.

## 7.2 권장 DB

기본은 PostgreSQL을 권장한다. 시계열 확장이 필요하면 TimescaleDB를 고려한다.

## 7.3 핵심 엔티티

assets, raw_macro_data, raw_market_data, raw_sentiment_data, feature_snapshots, model_predictions, signal_results, signal_components, notifications, jobs 테이블을 구성한다.

## 7.4 API 역할

Nest.js는 계산이 아니라 결과 제공에 집중한다. latest signal, signal history, component breakdown, regime, health, job status 등의 엔드포인트를 제공한다.

# 8. 프론트엔드 및 알림

## 8.1 메인 대시보드

SPY/QQQ의 현재 점수, 액션, 레짐, 마지막 업데이트 시각을 상단 카드로 보여주고, 중단에는 구성 점수 Breakdown, 하단에는 보조지표(VIX, Fear & Greed, 장단기 금리차, 최근 뉴스 흐름)를 배치한다.

## 8.2 모바일 UX

모바일 우선으로 설계하며, 사용자는 출퇴근 중에도 10초 이내에 현재 시장 상태를 파악할 수 있어야 한다.

## 8.3 알림 채널

텔레그램 봇과 디스코드 웹훅을 통해 데일리 브리핑, 시그널 등급 변화, 변동성 경고, 운영 에러를 전송한다.

## 8.4 설명 가능성

‘왜 Hold인지’, ‘왜 Sell인지’가 카드나 상세 팝업에서 바로 보이도록 근거 요약을 함께 제공한다.

# 9. 운영, 검증, 보안

## 9.1 모델 검증

방향성 정확도뿐 아니라 Buy 구간 이후 평균 성과, Sell 구간 방어 효과, Hold의 불필요한 진입 억제 효과 등 실전형 지표를 함께 평가한다.

## 9.2 운영 모니터링

데이터 수집 성공 여부, 최신 업데이트 시각, source stale 여부, 모델 추론 성공률, 알림 발송 성공률을 모니터링한다.

## 9.3 보안

외부 API 키는 환경변수로 분리하고, DB 접근을 제한하며, 관리자용 운영 API를 별도 분리한다.

## 9.4 안정성

재시도 로직, fallback source, 이전 정상 결과 유지, 모델 버전 관리, override 로그 저장을 통해 운영 안정성을 확보한다.

# 10. 단계별 추진 계획

## 10.1 1단계 MVP

SPY/QQQ 대상, 핵심 매크로+심리+기술 데이터 수집, 룰 기반 점수화, 웹 대시보드, 텔레그램 알림까지 구현한다.

## 10.2 2단계 AI 고도화

XGBoost 기반 방향성 예측 모델, 고도화된 피처 엔지니어링, 레짐 분류, 설명 가능한 중요 피처 제공을 추가한다.

## 10.3 3단계 운영 강화

Hard Rule 정교화, 데이터 stale 관리, 운영 대시보드, 변화 감지 알림, 상세 근거 UI를 강화한다.

## 10.4 4단계 확장

섹터 ETF, 추가 자산군, 사용자 watchlist, 멀티 타임프레임, 사용자별 가중치 설정 등으로 확장한다.

# 11. 구현 우선순위

## 11.1 우선순위 1

데이터 수집기와 DB 스키마부터 만든다. 이 구조가 없으면 이후 모든 기능이 불안정해진다.

## 11.2 우선순위 2

AI 이전에 룰 기반 시그널 엔진을 먼저 구현한다. 기준선이 있어야 AI 성능과 의미를 비교할 수 있다.

## 11.3 우선순위 3

대시보드와 알림을 붙여 실제 사용자 피드백을 받을 수 있도록 한다.

## 11.4 우선순위 4

AI 모델, 가중치 튜닝, 백테스트, 레짐 보정, override 고도화를 진행한다.

# 12. 결론

## 12.1 최종 요약

이 시스템의 핵심은 데이터를 많이 모으는 것이 아니라, 다양한 시장 정보를 하나의 일관된 판단 체계로 통합하는 것이다. 즉, 데이터 수집, 피처 엔지니어링, 구조화된 기술 분석, AI 예측, 룰 기반 안전장치, 설명 가능한 UI, 안정적인 운영 체계가 하나의 제품으로 연결되어야 한다.

## 12.2 기대 효과

자동매매를 제외해도 이 시스템은 투자자가 직접 판단할 때 충분한 가치를 제공한다. 오히려 이 단계가 안정화되어야 향후 자동화 여부를 검토할 수 있다.

# 부록 A. 핵심 점수 구조 예시

초기 버전의 권장 점수 비중은 아래와 같다.

| 구성 축 | 가중치 | 설명 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Macro Score | 35% | 거시경제 기반 방향성 및 리스크 환경 판단 | AI 포함 |
| Technical Structure Score | 40% | PA, ICT, 캔들패턴, 일목균형표, 25일 가우시안 회귀를 통합한 기술 판단 | 핵심 |
| Sentiment Score | 15% | Fear & Greed, VIX 등 시장 심리 판단 |  |
| News / Consensus | 10% | 뉴스 감성 및 전문가 컨센서스 반영 |  |

# 부록 B. 전체 흐름 순서도

[외부 데이터 수집]

↓

[Raw 데이터 저장]

↓

[데이터 검증 / 정제 / 결측치 처리]

↓

[피처 엔지니어링]

↓

[Macro AI 추론]

↓

[Technical Structure 분석]

↓

[Sentiment / News 점수화]

↓

[Composite Score 결합]

↓

[Hard Rule Override 적용]

↓

[최종 시그널 저장]

↓

[API 제공]

↓

[웹 / 모바일 대시보드 노출]

↓

[텔레그램 / 디스코드 알림 발송]

↓

[로그 / 모니터링 / 성능 검증]